中国高校产学研创新基金

申请书

课题类型：新一代信息技术创新项目

课题名称：拓途浙享·素质拓展信息智能检索平台

负 责 人：应奇

学校名称：浙江大学

所在院系：人工智能学院

项目类型：重点项目☑   一般项目□

填报日期：2026年6月15日

教育部高等学校科学研究发展中心

2025年12月制

一、课题基本信息表

| 课题信息 | 申请课题名称 | 拓途浙享·素质拓展信息智能检索平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请指南编号 | A10 |  |  |
|  | 课题执行时间 | 2026年9月1日至2027年8月31日 |  |  |
|  | 课题申请经费 | 5万元 |  |  |
| 课题负责人信息 | 姓 名 | 应奇 | 性 别 | 男 |
|  | 出生日期 | 2007-01-30 | 最终学位 |  |
|  | 技术职称 |  | 行政职务 |  |
|  | 专业名称 |  | 移动电话 |  |
|  | 电子信箱 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
| 学校信息 | 学校名称 | 浙江大学 |  |  |
|  | 学校类型 | ☑ 普通本科院校 |  |  |
|  |  | □ 高等职业院校 |  |  |
| 申请课题简介（不超过500字）： 本项目依托现有“拓途浙享”校园信息平台基础，紧扣基于多源数据融合的高校教育质量评估体系及制度创新研究方向（A10-2），聚焦当前高校校园信息分散、数据孤岛、信息获取效率低、校园数据价值未充分挖掘等痛点。 项目结合大数据、人工智能、Web开发等技术，整合校内教务、社团、讲座、竞赛、志愿服务等多类信息数据，搭建一体化校园信息检索与服务平台；同时基于平台运行数据开展校园服务、学生活动、教育质量相关分析，形成可落地的评估体系。项目将完善平台自动化采集、AI 智能检索、个性化推荐功能，构建师生共建共享运营模式，同步沉淀技术教程与实践案例。研究成果可应用于智慧校园建设、校园服务优化、教育质量动态评估，具备较强实用性与可复制性，可为同类高校信息化建设提供参考范例。 |  |  |  |  |

二、课题组负责人和主要参加人员情况表

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 技术职称/学位 | 所在单位 | 在本课题中承担的工作 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应奇 | 2007-01-30 | 本科在读 | 浙江大学 | 聚焦技术全流程，匹配项目开发核心工作 |  |
| 2 | 栾秀爽 | 2007-02-28 | 本科在读 | 浙江大学 | 负责运营、数据、文案、对外辅助等综合事务 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

三、课题研究的目的和意义

本课题归属高校信息化研究领域，对应指南 A10-2 方向，核心围绕多源数据融合技术，研究高校教育质量评估体系构建与落地应用。当前各大高校信息发布渠道繁杂，教务通知、校园活动、科创赛事、志愿服务等数据分散在官网、公众号、社群等各类平台，形成大量数据孤岛。海量校园数据未被有效挖掘利用，不仅增加师生信息获取成本，也导致学校难以依托真实数据开展教育质量研判、校园服务优化。

开展本课题研究，一是实践层面，依托成熟的“拓途浙享”平台基础，打通校内多源数据，实现信息统一聚合、智能检索与自动化运营，打造便捷高效的智慧校园服务门户，切实提升师生校园体验。二是研究层面，基于平台沉淀的用户行为、活动参与、资源使用等数据，构建标准化教育质量评估模型与管理制度，实现教育质量动态监测、量化分析，为学校教学管理、学生培养、校园建设提供数据支撑。三是行业层面，总结可落地、可复制的建设与运营模式，为全国同类高校开展智慧校园建设、教育数据治理、质量评估工作提供参考案例。

同时，课题以产学研结合模式推进，联动校内学院、社团及校外技术企业，将技术研发、校园服务、人才培养融为一体，顺应新一代信息技术与高等教育深度融合的发展趋势，具备较高的实践价值与推广意义。

四、课题研究内容和工作方案

（一）研究内容

- 多源数据融合技术研究：梳理浙江大学各类校园数据来源，制定数据采集、清洗、分类、标准化规则，解决异构数据兼容问题，实现多渠道数据统一整合。

- 校园服务平台优化：升级现有 “拓途浙享” 平台，完善自动化信息采集、AI 智能检索、个性化推荐、用户共建等功能，提升平台稳定性与使用体验。

- 教育质量评估体系搭建：依托平台运行数据，结合学生活动参与、资源使用、科创实践等维度，设计评估指标、构建评估模型，形成完整的教育质量评估体系与配套管理办法。

- 成果落地与模式总结：完成平台常态化运营，验证评估体系实用性，梳理整套建设、运营、评估流程，形成标准化实施方案。

（二）技术路线

采用数据采集→数据处理→平台优化→模型构建→落地验证→总结推广的技术路线。以 Web 开发、大数据处理、人工智能技术为核心，结合自动化爬虫、大模型解析、标签分类等技术完成数据治理；前后端分离架构支撑平台运行；运用统计分析算法搭建评估模型，通过实际运营持续调优。

（三）进度计划

- 第一阶段（2026.09-2026.11）：前期调研与数据规范制定。梳理全校数据来源，完成数据标准、平台优化方案、评估指标初稿，完成团队分工。

- 第二阶段（2026.12-2027.03）：技术开发与数据整合。完成平台功能迭代，实现多源数据自动化融合，初步搭建教育质量评估模型。

- 第三阶段（2027.04-2027.06）：试运行与模型调优。平台全面上线运行，收集用户反馈，优化系统功能；结合真实运行数据修正评估模型，完善管理制度。

- 第四阶段（2027.07-2027.08）：成果汇总与结题。整理全套研究资料、平台成果、评估报告，总结运营模式，完成结题材料编制。

五、基础条件和优势

- 项目基础扎实：团队已成功研发并运营 “拓途浙享” 校园信息一站式平台，平台累计注册用户超 2500 人，日访问量稳定破千，收录校园活动 700 余项，具备海量真实数据积累，可为本课题提供完整的数据支撑与实践载体。

- 团队能力完备：课题组由高校副研究员牵头，搭配多名具备全栈开发、数据分析、新媒体运营经验的在校本科生，团队分工明确，全程参与平台从研发到落地的全流程，技术能力、实践经验充足。

- 实践成果丰富：项目已衍生 AI 社区、校园科创赛事等延伸成果，联动校内多个学院、社团以及阿里云、魔搭社区等校外企业，具备良好产学研合作基础。

- 场景优势明显：浙江大学作为顶尖高校，校园数据类型丰富、应用场景多元，可充分验证数据融合、质量评估体系的有效性，研究成果适配各类本科院校，推广价值高。

- 软硬件保障充足：学校具备完善的网络环境、服务器资源与技术支持，可保障课题全周期稳定开展。

六、预期成果和提交方式

（一）预期成果

- 实物成果：完成拓途浙享智慧校园信息服务平台全面迭代升级，打造集信息聚合、智能服务、数据研判于一体的综合性智慧校园载体。平台实现校内官网、公众号、学生组织、社团等多渠道异构数据全自动采集、清洗、归类与融合；搭载 AI 智能检索、语义理解、个性化推荐模块，支持关键词、标签、场景化多维度检索；新增用户行为数据统计、活动参与分析、校园热度研判等数据分析功能。平台具备高稳定性、兼容性与扩展性，可同时适配电脑端、移动端访问，全天候稳定对外提供服务，满足全校师生信息查询、活动报名、资源获取等各类使用需求。

- 研究成果：

- 编制《基于多源数据融合的高校教育质量评估体系研究报告》1 份，系统阐述数据融合技术路径、评估维度、测算模型、分析方法，结合平台真实运行数据完成实证分析，形成完整理论与实践研究内容。

- 制定成套配套管理文件，包含《校园信息数据管理规范》《教育质量评估实施细则》《平台运营管理办法》《用户信息安全管理制度》，明确数据使用标准、评估流程、岗位职责与风控要求，保障体系常态化落地运行。

- 形成校园数据应用分析简报多份，定期梳理师生活动、资源使用、服务反馈等数据，为校园管理与教育优化提供数据支撑。

- 文档成果：整理形成全套标准化项目资料，具体包括：平台整体架构文档、前后端开发技术手册、接口说明、数据库设计文档、系统运维手册、故障排查指南；项目全过程实践案例集、用户调研报告、需求分析文档；产学研合作对接记录、校企交流材料、技术落地总结、项目阶段性报告等。所有文档内容详实、格式规范，可作为同类项目参考范本。

- 应用成效：

- 服务覆盖：平台全面落地浙江大学校园场景，师生注册量、日均访问量稳步提升，成为校内主流校园信息门户，有效解决信息分散、查找困难等痛点，大幅降低师生信息获取成本。

- 管理应用：搭建的教育质量评估体系正式投入校园日常管理工作，可实现学生活动、科创实践、校园服务、育人成效等维度的动态监测与量化评估，为学校教学管理、学生培养、校园规划提供客观数据依据。

- 模式输出：总结形成 **“数据整合 + 智能服务 + 质量评估”** 一体化高校信息化建设完整模式，包含技术方案、运营流程、管理机制等全套可复制经验，可向国内各高校推广借鉴。

- 人才与产学研成果：依托项目开展技术实践与人才培养，产出系列技术学习教程，搭建校内技术交流社区；深化与行业企业、科研机构的产学研合作，形成稳定的校企协同机制，实现技术、人才、资源多方共赢。

（二）提交方式

- 系统平台：完成平台线上部署、域名配置与服务器运维，长期稳定在线运行，提供可正常访问的平台地址，接受主管单位线上核验。

- 文字资料：研究报告、管理制度、技术文档、运维手册、案例集、阶段性报告、产学研材料等，同时提交电子版（PDF + 可编辑文档）与纸质盖章版，纸质材料统一装订成册，按要求报送至主管单位。

- 辅助材料：同步提交平台运行截图、数据报表、用户使用反馈、活动记录、交流影像等佐证材料，配套归档。

（三）创新点

- 融合应用模式创新

突破传统高校教育质量评估仅依靠人工统计、单一数据源的局限，以校园综合服务平台为核心载体，打通教务、活动、志愿、科创、用户行为等多源异构数据，将日常校园服务数据与教育质量评估工作深度绑定。让评估数据来源更全面、分析维度更丰富，实现从 “人工主观评估” 向 “数据客观研判” 转变，提升评估工作的科学性与全面性。

- 全流程技术智能化创新

深度结合大数据、人工智能、自动化采集等新一代信息技术，搭建全智能化工作链路。从原始信息抓取、数据清洗标准化，到智能检索匹配、用户行为分析，再到教育指标自动测算、评估结果生成，全流程减少人工介入。既大幅降低平台运营、数据统计与评估工作的人力成本，又提升数据处理效率、信息检索精度与评估结果准确度。

- 三位一体生态创新

打造平台运营 + 数据评估 + 人才培养三位一体的可持续发展生态。一方面依托平台服务师生、支撑校园管理；另一方面利用项目实战场景培养信息技术、数据分析、运营管理类复合型人才，同时联动校外科技企业、行业资源开展产学研合作。集校园服务、科研实践、人才培育、产业对接于一体，兼顾项目实用价值、学术研究价值与长效发展价值，模式新颖且具备较强的延续性。

- 落地推广性创新

整套方案兼顾技术实用性与场景普适性，不依赖特殊硬件与高端技术环境，部署门槛低、适配性强。不仅可在本校长期落地迭代，经过标准化梳理后，能够快速移植到不同类型高校，形成可复制、可推广的智慧校园建设与教育评估解决方案，具备广泛的行业参考价值。

七、课题经费使用计划

总申请经费：50000 元

技术服务与平台升级：22000 元，用于云服务器租赁与扩容、AI 大模型接口调用、专业开发工具采购、网络安全防护、系统运维服务等，保障平台迭代与稳定运行。

数据处理与设备耗材：8000 元，用于数据存储设备购置、调研问卷印制、资料打印装订、办公耗材、外业调研相关支出。

技术培训与产学研交流：9000 元，用于线上专业技术课程购买、线下行业研讨会参会、校企对接交流、专家咨询劳务等费用。

成果编制、宣传与推广：7000 元，用于研究报告排版印刷、案例汇编制作、成果展板、宣传物料、线上推广等支出。

其他杂项费用：4000 元，用于项目实施过程中临时应急支出、交通、通讯等零星开销。

八、课题负责人承诺书

本人承诺课题申请书填写的所有信息真实准确，没有知识产权争议。如获准立项，我遵守有关课题管理规定，按照申请书填报的研究内容和时间如期完成研究任务，自觉接受课题检查与监督管理。资助课题获得的知识产权由资助方和课题承担单位共同所有。 课题负责人（签字）： 年 月 日

九、申请单位推荐意见

（请所属单位检查课题申请书的内容是否属实，并填写推荐意见） 学校公章： 年 月 日