三人分工精简文档

活动品牌墙 · 项目身份绑定 · AI 社区发帖体验

# 一、整体目标

本次需求分为三个方向：活动页合作社团展示、项目与用户系统绑定、AI 社区发帖体验优化。三者最终要形成闭环：

- 活动页展示合作社团，建立平台可信度。

- 项目名片绑定用户、团队或社团身份。

- AI 社区发帖可关联项目，并沉淀到个人主页和项目主页。

# 二、总体分工

| 负责人 | 核心方向 | 一句话目标 |
| --- | --- | --- |
| A | 活动页合作社团品牌墙 | 做可信展示和活动转化入口，让用户看到平台背后的合作社团资源。 |
| B | 项目社区与项目名片绑定用户系统 | 做身份底座和项目归属，确保项目绑定真实用户、团队或社团身份。 |
| C | AI 社区发帖体验优化 | 做内容入口和项目沉淀，让发帖能关联项目并进入个人主页和项目主页。 |

# 三、负责人 A：活动页合作社团品牌墙

负责方向：做“可信展示”和“活动转化入口”。

## 主要任务

- 在活动页新增合作社团品牌墙。

- 展示社团 Logo、名称、简介、合作方向。

- 支持点击社团后查看相关活动或社团信息。

- 后台支持维护社团信息、排序、启用和隐藏。

- 移动端展示要紧凑，不影响活动筛选和活动列表。

- 中英文文案同步。

## 注意事项

- 优先复用现有合作方体系中的 organization 类型。

- 不要只做静态 Logo 墙。

- 不要新建一套独立社团系统，除非现有体系不够用。

## 验收标准

- 活动页能展示合作社团。

- 后台能维护社团数据。

- 点击社团能进入相关内容。

- 中英文和移动端显示正常。

# 四、负责人 B：项目社区与项目名片绑定用户系统

负责方向：做“身份底座”和“项目归属”。

## 主要任务

- 设计项目名片数据结构。

- 项目必须绑定创建者用户。

- 支持个人项目、团队项目、社团项目。

- 社团项目要绑定用户的社团认证身份。

- 项目名片可展示在个人主页。

- 项目可关联成员、活动、社区帖子和成果链接。

- 个人中心支持管理“我的项目”和“我参与的项目”。

- 明确项目编辑、成员管理、审核和下架权限。

- 给 A、C 提供项目和身份相关字段/API 约定。

## 注意事项

- 不做匿名项目。

- 不让项目脱离用户系统单独存在。

- 不做复杂 IM、任务看板或完整项目管理系统。

- 不允许随意认领社团项目。

## 验收标准

- 用户能创建项目名片。

- 项目能绑定个人或社团身份。

- 项目能显示在个人主页。

- 负责人能编辑，非负责人不能编辑。

- AI 社区发帖能关联项目。

- 管理员能审核或下架项目。

# 五、负责人 C：AI 社区发帖体验优化

负责方向：做“内容入口”和“项目沉淀”。

## 主要任务

- 优化 AI 社区统一发帖入口。

- 发帖第一步选择发布类型：技术分享、求助问答、新闻热点、组队协作、项目动态。

- 发帖时可关联已有项目。

- 用户没有项目时，引导创建项目名片。

- 支持草稿保存、发布前预览、审核状态展示。

- 支持驳回后修改再提交。

- 优化移动端发帖体验。

- 增加 AI 辅助：标题、摘要、标签、排版建议。

## 注意事项

- 不要重新拆散 AI 社区。

- 不要让发帖流程过重。

- 普通帖子仍然要能快速发布。

- 项目动态要和普通帖子保持统一内容体系。

## 验收标准

- 用户能顺利发帖。

- 发帖能选择类型并关联项目。

- 草稿不会丢失。

- 能预览、查看审核状态、驳回后再提交。

- 移动端完整可用。

- 英文模式无中文系统文案残留。

# 六、协作顺序

- B 先确定项目与身份绑定的数据结构。

- A 基于合作方数据做活动页品牌墙。

- C 基于 B 的项目接口做发帖关联项目。

- 三人联调活动页、AI 社区、个人主页、项目名片之间的跳转。

- 最后统一检查中英文、移动端、权限、构建结果。

# 七、一句话分工

A 做可信展示，B 做身份底座，C 做内容入口。三个模块最后必须连成一个完整闭环。